ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA TOÁN – TIN

BÁO CÁO

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

QUẢN LÝ CÀ PHÊ

Giáo viên hướng dẫn  :       TS. Nguyễn Tấn Thuận

Sinh viên thực hiện     :       22CNTTC – Hoàng Kim Hùng

22CNTTC – Lâm Thị Thuỳ Dung

22CNTTC – Mai Thị Thanh Huyền

22CNTTC – Lê Trung Tiến

22CNTTC – Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng, tháng 12, 2025

# LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy TS. Nguyễn Tấn Thuận – người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và góp ý xuyên suốt quá trình tụi em thực hiện đồ án “PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÀ PHÊ”.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, chúng em đã có cơ hội áp dụng và củng cố các kiến thức quan trọng về quy trình phân tích và thiết kế hệ thống, từ việc thu thập và đặc tả các User Story cùng các Use Case, xây dựng mô hình kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) để phân chia các chức năng vào các Layer, đến việc lập kế hoạch dự án bằng cách phân chia công việc chi tiết thành các Sprint Backlog (S1, S2, S3, S4) theo phương pháp Agile/Scrum.

Trong quá trình làm việc nhóm, chúng em đã đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc thống nhất 15 User Story và phân bổ chúng một cách hợp lý và đồng đều vào 4 Sprint, đồng thời đảm bảo tính logic và nhất quán giữa các biểu đồ thiết kế. Những khó khăn này đã giúp chúng em nâng cao khả năng làm việc nhóm, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu.

Dù đã cố gắng hết sức trong quá trình hoàn thiện báo cáo, chúng em nhận thấy vẫn còn một số hạn chế và thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý, nhận xét chân thành từ Thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# USER STORY

## 1. Mục đích của tài liệu

- Hệ thống hóa quy trình: Tài liệu được thiết kế nhằm cung cấp một hệ thống quản lý toàn diện cho cửa hàng cà phê, từ khâu gọi món (order), quản lý kho nguyên liệu đến chăm sóc khách hàng trực tuyến.

- Tối ưu hóa vận hành: Đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra trơn tru, giảm thiểu sai sót trong việc quản lý đơn hàng và kiểm soát chặt chẽ lượng nguyên liệu tiêu hao.

- Nâng cao trải nghiệm: Cung cấp công cụ cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, đặt hàng và theo dõi ưu đãi, từ đó tăng sự gắn kết với thương hiệu.

- Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh thu, lợi nhuận và hiệu suất nhân sự thông qua các báo cáo thống kê chính xác.

## 2. Mục tiêu của phần mềm Quản lý Cà phê

- Quản lý người dùng: Cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập và bảo mật thông tin cá nhân để thực hiện mua sắm.

- Số hóa menu và đặt hàng: Hiển thị danh mục sản phẩm trực quan, hỗ trợ tìm kiếm và đặt hàng nhanh chóng kèm theo quản lý giỏ hàng thông minh.

- Quản lý kho và nguyên liệu: Theo dõi biến động nguyên liệu thực tế theo từng đơn hàng, tự động cảnh báo khi kho sắp hết.

- Hệ thống thanh toán và khuyến mãi: Tích hợp các mã giảm giá và tính toán hóa đơn chính xác cho khách hàng.

- Quản trị nội bộ: Hỗ trợ admin quản lý nhân sự, phân quyền và theo dõi lịch làm việc của nhân viên.

- Thống kê kinh doanh: Tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu theo ngày/tháng để chủ cửa hàng có chiến lược kinh doanh kịp thời.

## 3. Hạn chế

- Thời gian: Dự án kết thúc vào tháng 12 năm 2025.

- Phạm vi bảo trì: Sau khi bàn giao, nhóm thực hiện sẽ hỗ trợ sửa lỗi vận hành và cài đặt phát sinh. Hệ thống sẽ không bao gồm các chức năng phát triển thêm ngoài phạm vi 15 User Story đã cam kết trong tài liệu này.

## 4. Công cụ và phương pháp quản lý dự án

- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript, Python.

- Công cụ phát triển: Visual Studio Code, GitHub, StarUML (cho thiết kế sơ đồ).

- Phương pháp quản lý: Áp dụng mô hình Agile/Scrum, chia dự án thành 4 Sprint phát triển liên tục để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

## 5. Bảng chức năng và độ ưu tiên

| ID User Story | Danh sách User Story | Độ Ưu Tiên |
| --- | --- | --- |
| US 01 | Đăng kí | 1 |
| US 02 | Đăng nhập | 1 |
| US 03 | Mua sản phẩm | 1 |
| US 04 | Quản lý giỏ hàng | 2 |
| US 05 | Quản lý đơn hàng (user) | 2 |
| US 06 | Quản lý tài khoản cá nhân | 2 |
| US 07 | Quản lý nguyên liệu | 1 |
| US 08 | Tìm kiếm và xem sản phẩm | 1 |
| US 09 | Quản lý thông tin người dùng | 2 |
| US 10 | Quản lý mã giảm giá | 2 |
| US 11 | Quản lý nhân sự | 3 |
| US 12 | Quản lý đơn hàng (admin) | 1 |
| US 13 | Quản lý hoạt động kinh doanh | 3 |
| US 14 | Quản lý lịch làm việc | 2 |
| US 15 | Quản lý sản phẩm | 1 |

- (1): Rất cần thiết

- (2): Cần thiết

- (3): Chưa cần thiết

## 6. User Story

6.1. User Story 1: Đăng ký

Khách hàng đăng ký:

Là một khách hàng mới Khi muốn trở thành thành viên của Website bán cà phê trực tuyến Tôi muốn cung cấp thông tin của mình: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ,… Để trở thành một thành viên và có thể sử dụng các chức năng của Website.

Độ ưu tiên: 1

6.2. User Story 2: Đăng nhập

Thành viên đăng nhập vào website

Là một thành viên Khi muốn sử dụng các chức năng của Website bán cà phê trực tuyến Tôi muốn dùng tài khoản đã đăng ký (Email/Số điện thoại và mật khẩu) Để đăng nhập vào website và sử dụng đầy đủ các chức năng

Độ ưu tiên: 1

6.3. User Story 3: Mua sản phẩm

Người dùng đặt hàng

Là một người dùng Khi muốn đặt hàng Tôi muốn chọn số lượng, thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán Để hoàn tất việc mua sắm trực tuyến.

Độ ưu tiên: 1

6.4. User Story 4: Quản lý giỏ hàng

Người dùng quản lý giỏ hàng

Là một người dùng Khi mua sắm trên website Tôi muốn xem giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng, xóa hoặc cập nhật sản phẩm Để quản lý đơn hàng trước khi thanh toán.

Độ ưu tiên: 2

6.5. User Story 5: Quản lý đơn hàng (user)

Người dùng theo dõi đơn hàng

Là một người dùng Khi đặt hàng thành công Tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng (đã xác nhận, đang giao, hoàn tất) Để chủ động trong việc nhận hàng.

Độ ưu tiên: 2

6.6. User Story 6: Quản lý tài khoản cá nhân

Người dùng quản lý tài khoản

Là một người dùng Khi sử dụng tài khoản cá nhân Tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, lưu địa chỉ giao hàng Để dễ dàng quản lý hồ sơ và thuận tiện cho các lần mua hàng sau.

Độ ưu tiên: 2

6.7. User Story 7: Quản lý nguyên liệu

Quản trị viên quản lý nguyên liệu

Là một quản trị viên Khi quản lý kho nguyên liệu cà phê Tôi muốn thêm, sửa, xóa và theo dõi số lượng nguyên liệu Để đảm bảo đủ hàng phục vụ sản xuất và bán hàng.

Độ ưu tiên: 1

6.8. User Story 8: Tìm kiếm và xem sản phẩm

Người dùng tìm kiếm sản phẩm

Là một người dùng Khi tìm kiếm cà phê hoặc sản phẩm liên quan Tôi muốn sử dụng công cụ tìm kiếm và xem chi tiết thông tin sản phẩm (mô tả, giá, đánh giá) Để chọn được sản phẩm phù hợp nhu cầu.

Độ ưu tiên: 1

6.9. User Story 9: Quản lý thông tin người dùng

Quản trị viên quản lý người dùng

Là một quản trị viên Khi theo dõi hoạt động của khách hàng Tôi muốn xem, chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản người dùng nếu cần Để đảm bảo an toàn và kiểm soát hệ thống.

Độ ưu tiên: 2

6.10. User Story 10: Quản lý mã giảm giá

Quản trị viên quản lý khuyến mãi

Là một quản trị viên Khi tổ chức chương trình khuyến mãi Tôi muốn tạo, chỉnh sửa và hủy các mã giảm giá Để thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

Độ ưu tiên: 2

6.11. User Story 11: Quản lý nhân sự

Quản trị viên quản lý nhân sự

Là một quản trị viên Khi phân công công việc cho nhân viên Tôi muốn thêm, sửa, xóa thông tin nhân sự và phân quyền Để tối ưu hóa quản lý nội bộ và vận hành hiệu quả.

Độ ưu tiên: 3

6.12. User Story 12: Quản lý đơn hàng (admin)

Quản trị viên theo dõi đơn hàng

Là một quản trị viên Khi theo dõi các đơn hàng của khách hàng Tôi muốn xem, cập nhật trạng thái đơn hàng (chờ xử lý, đang giao, đã hoàn tất, hủy) Để dễ dàng quản lý và đảm bảo đơn hàng được xử lý đúng tiến độ.

Độ ưu tiên: 1

6.13. User Story 13: Quản lí hoạt động kinh doanh

Quản trị viên thống kê & báo cáo

Là một quản trị viên Khi muốn đánh giá tình hình kinh doanh Tôi muốn thống kê doanh thu, lợi nhuận, số lượng đơn hàng và khách hàng theo ngày, tháng, năm Để đưa ra chiến lược và quyết định phát triển phù hợp.

Độ ưu tiên: 3

6.14. User Story 14: Quản lý lịch làm việc

Quản trị viên thống kê & báo cáo

Là một nhà quản trị hệ thống Khi quản lý danh mục ở Xây dựng Website quản lý kinh doanh cà phê Tôi muốn quản lý các danh mục từng bài viết theo các danh sách: xem, sửa và xóa các danh mục Để giúp tôi dễ dàng thao tác và quản lý các danh mục.

Độ ưu tiên: 2

6.15. User Story 15: Quản lý sản phẩm

Quản trị viên quản lý sản phẩm

Là một quản trị viên Khi cập nhật danh mục sản phẩm trên website Tôi muốn thêm mới, chỉnh sửa thông tin, cập nhật giá và xóa sản phẩm Để đảm bảo người dùng luôn thấy thông tin chính xác.

Độ ưu tiên: 1