ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA TOÁN – TIN

BÁO CÁO

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

QUẢN LÝ CÀ PHÊ

Giáo viên hướng dẫn  :       TS. Nguyễn Tấn Thuận

Sinh viên thực hiện     :       22CNTTC – Hoàng Kim Hùng

22CNTTC – Lâm Thị Thuỳ Dung

22CNTTC – Mai Thị Thanh Huyền

22CNTTC – Lê Trung Tiến

22CNTTC – Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng, tháng 12, 2025

# LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy TS. Nguyễn Tấn Thuận – người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và góp ý xuyên suốt quá trình tụi em thực hiện đồ án “PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÀ PHÊ”.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, chúng em đã có cơ hội áp dụng và củng cố các kiến thức quan trọng về quy trình phân tích và thiết kế hệ thống, từ việc thu thập và đặc tả các User Story cùng các Use Case, xây dựng mô hình kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) để phân chia các chức năng vào các Layer, đến việc lập kế hoạch dự án bằng cách phân chia công việc chi tiết thành các Sprint Backlog (S1, S2, S3, S4) theo phương pháp Agile/Scrum.

Trong quá trình làm việc nhóm, chúng em đã đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc thống nhất 15 User Story và phân bổ chúng một cách hợp lý và đồng đều vào 4 Sprint, đồng thời đảm bảo tính logic và nhất quán giữa các biểu đồ thiết kế. Những khó khăn này đã giúp chúng em nâng cao khả năng làm việc nhóm, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu.

Dù đã cố gắng hết sức trong quá trình hoàn thiện báo cáo, chúng em nhận thấy vẫn còn một số hạn chế và thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý, nhận xét chân thành từ Thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# 4. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

|  | PROJECT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÀ PHÊ |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 28/09/2025 | Ngày kết thúc |  | 20/12/2025 |
| Nơi Thực hiện | Đại học Sư Phạm - Đại học Đà nẵng ¦ Khoa Toán – Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | - TS. Nguyễn Tấn Thuận - Email: ntthuan@ute.udn.vn - Số điện thoại: 0905626276 |  |  |  |
| Thành viên | Hộ và tên |  | Email |  |
|  | Hoàng Kim Hùng |  | 3120422004@ued.udn.vn |  |
|  | Lâm Thị Thuỳ Dung |  | 3120422002@ued.udn.vn |  |
|  | Mai Thị Thanh Huyền |  | 3120422006@ued.udn.vn |  |
|  | Lê Trung Tiến |  | 3120422014@ued.udn.vn |  |
|  | Phạm Minh Tuấn |  | 3120422016@ued.udn.vn |  |

| REVISION HISTORY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Ngày cập nhật | Nội dung | Người thực hiện | Phê duyệt |
| 1.0 | 30/09/2025 | Khởi tạo lần đầu | Tất cả thành viên | X |
| 1.1 | 19/12/2025 | Cập nhật nội dung và định dạng | Tất cả thành viên | X |

1. Tổng quan dự án (Project overview)

1.1. Mô tả dự án

| Mã dự án | C2SE.40 | Loại hợp đồng | Dự án nội bộ |
| --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng | Chủ quán cà phê | Người dùng cuối | Quản lý, Nhân viên thu ngân, Nhân viên phục vụ, Khách hàng |
| Loại dự án | Nội bộ | Quản trị dự án / Scrum Master | Hoàng Kim Hùng |
| Danh mục dự án | Lập kế hoạch, Phân tích, Thiết kế, Triển khai, Kiểm thử & Tích hợp | Lĩnh vực kinh doanh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) |
| Loại ứng dụng | Ứng dụng Web |  |  |

Bảng 4.1.1. Bảng Mô tả dự án

1.2. Phạm vi và Mục đích

1.2.1. Phạm vi dự án

- Trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu thư giãn và làm việc tại các quán cà phê của người dân ngày càng tăng cao. Ngành dịch vụ F&B đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong khâu phục vụ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều quán cà phê vừa và nhỏ vẫn đang sử dụng phương thức quản lý thủ công (ghi chép tay, tính toán rời rạc).

- Phương thức truyền thống này bộc lộ nhiều hạn chế: dễ sai sót trong khâu order, khó kiểm soát lượng nguyên liệu tồn kho và gây mất thời gian cho khách hàng khi thanh toán. Việc xây dựng một Hệ thống quản lý quán cà phê trực tuyến được kỳ vọng là giải pháp tối ưu giúp chuẩn hóa quy trình phục vụ, đảm bảo tính chính xác và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tại Việt Nam, đã có một số hệ thống quản lý nổi tiếng như KiotViet hay iPOS.

- Một hệ thống quản lý hiện đại mang lại nhiều lợi ích: nhân viên có thể order nhanh chóng qua thiết bị thông minh, chủ quán có thể theo dõi doanh thu thời gian thực và khách hàng có thể xem menu, đặt món hoặc thanh toán tiện lợi hơn.

- Đối với sinh viên, việc thực hiện đề tài này là vô cùng cần thiết để làm quen với nghiệp vụ thực tế. Do đó, nhóm chúng tôi chọn đề tài "Phân tích & Thiết kế hệ thống Quản lý quán Cà phê" (Coffee Management System). Mục tiêu là tạo ra một công cụ hỗ trợ nhà quản lý thoát khỏi quy trình thủ công, giúp tối ưu hóa nhân sự và tiết kiệm thời gian vận hành.

1.2.2. Mục đích

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quát về lộ trình phát triển dự án, bao gồm: tổng quan về hệ thống quản lý, quy trình thực hiện và phân công đội ngũ.

- Vì dự án được thực hiện trong môi trường học thuật, đây là dự án phi lợi nhuận với nguồn lực giới hạn. Mục tiêu cốt lõi là hoàn thiện 70% các tính năng trọng tâm (như Order, Thanh toán, Quản lý kho và Báo cáo).

- Xuyên suốt quá trình thực hiện, những thách thức về phân tích nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu sẽ giúp tất cả thành viên nâng cao kỹ năng chuyên môn (Code, Test, Design) và kỹ năng mềm (Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề, Tư duy hệ thống).

1.3. Giả định và Ràng buộc

| No | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giả định ( Assumptions ) |  |  |
| 1 | Người thẩm định (Khách hàng) sẽ có 7 ngày để phê duyệt các tài liệu cột mốc. Nếu không nhận được phản hồi trong thời gian này, tài liệu mặc định được coi là đã phê duyệt. | Giao diện bên ngoài (External Interface) |
| Ràng buộc (Constraints ) |  |  |
| 2 | Dự án phải được hoàn thành trước ngày 17/12/2025. | Tiến độ (Schedule) |
| 3 | Đảm bảo dự án có đủ 5 thành viên với đầy đủ kiến thức về: lập tài liệu, lập trình, thiết kế hệ thống, giao diện, phân tích dữ liệu... | Nguồn lực (Resources) |
| 4 | Dự án phải trải qua 3 cấp độ kiểm tra để đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao/xuất bản. | Chất lượng (Quality) |
| 5 | Dự án phải tuân thủ đúng đặc tả kiến trúc hệ thống và đáp ứng chính xác yêu cầu của người dùng cuối (chủ quán, nhân viên). | Sự thống nhất (Consistency) |
| 6 | Dự án phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin kinh doanh và dữ liệu khách hàng theo thỏa thuận bảo mật (NDA). | Bảo mật (Security) |

Bảng 4.1.3. Bảng Giả dịnh và Ràng buộc

1.4. Mục tiêu dự án

1.4.1. Mục tiêu tiêu chuẩn

| Chỉ số | Đơn vị | Cam kết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu | dd-mm-yy | 28/09/2025 | Tháng 9/2025 |
| Ngày kết thúc | dd-mm-yy | 20/12/2025 | Tháng 12/2025 |
| Thời lượng | Ngày | 84 ngày | 84 ngày |
| Quy mô nhóm | Người | 5 người | 5 thành viên |
| Định mức nỗ lực (Billable Effort) | VNĐ / giờ | 21.000 | (Tuỳ chỉnh theo thực tế) |
| Số giờ làm việc | Giờ/người/ngày | 4 giờ | 4 giờ mỗi người |

Bảng 4.1.4. Bảng Mục tiêu tiêu chuẩn

1.4.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống quản lý và vận hành: Xây dựng nền tảng công nghệ hỗ trợ quản lý quy trình order, tính toán hóa đơn và theo dõi trạng thái bàn theo thời gian thực một cách chính xác.

- Số hóa thực đơn và dịch vụ: Cung cấp thông tin chi tiết về danh mục đồ uống, đơn giá, hình ảnh minh họa và các chương trình khuyến mãi đi kèm một cách trực quan.

- Tối ưu hóa vận hành: Giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của khách hàng và hạn chế những sai sót, mệt mỏi cho nhân viên so với phương pháp ghi chép thủ công.

- Quản lý dữ liệu: Đảm bảo thông tin doanh thu và lịch sử giao dịch được lưu trữ hệ thống, giúp chủ quán dễ dàng tra cứu và báo cáo.

1.5. Quản lý chất lượng

1.5.1. Ước tính số lỗi phát hiện qua kiểm duyệt

| Giai đoạn tính năng | Dự kiến phát hiện (Planned) | Thực tế phát hiện (Actual) |
| --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | 15 | / |
| Thiết kế hệ thống | 106 | / |
| Đăng ký & Đăng nhập | 8 | / |
| Mua hàng & Quản lý giỏ hàng | 12 | / |
| Quản lý đơn hàng (User & Admin) | 10 | / |
| Quản lý tài khoản & Thông tin người dùng | 6 | / |
| Quản lý nguyên liệu | 15 | / |
| Tìm kiếm & Quản lý sản phẩm | 12 | / |
| Quản lý mã giảm giá | 5 | / |
| Quản lý nhân sự & Lịch làm việc | 8 | / |
| Quản lý hoạt động kinh doanh | 10 | / |
| Giao diện trang chủ (Hệ thống/Admin/User) | 15 | / |
| Tính năng Đổi mật khẩu & Bảo mật | 5 | / |
| Coding | 161 | / |
| Cài đặt các gói thư viện & Framework | 10 | / |
| Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schemas) | 20 | / |
| Lập trình Đăng ký/Đăng nhập | 6 | / |
| Lập trình Luồng đặt hàng & Thanh toán | 25 | / |
| Lập trình Quản lý kho nguyên liệu | 20 | / |
| Lập trình Menu & Tìm kiếm | 15 | / |
| Lập trình Quản lý nhân viên & Ca làm | 15 | / |
| Lập trình Thống kê doanh thu | 20 | / |
| Lập trình Giỏ hàng & Mã giảm giá | 15 | / |
| Lập trình Phân quyền Admin/Staff/User | 15 | / |
| TOTAL | 282 | / |

Bảng 4.1.5.1. Bảng Ước tính số lỗi

1.5.2. Chiến lược đạt được mục tiêu chất lượng

| Chiến lược | Lợi ích dự kiến |
| --- | --- |
| Phòng ngừa lỗi: Sử dụng các hướng dẫn và quy trình phòng ngừa lỗi chuẩn; áp dụng các tiêu chuẩn lập trình (coding standards) phù hợp với dự án phần mềm quản lý. | Giảm 10–20% tỷ lệ phát sinh lỗi và cải thiện khoảng 2% năng suất làm việc của nhóm. |
| Đánh giá nhóm (Group review): Kiểm duyệt kỹ các đặc tả chương trình cho các Use Case phức tạp về logic (như: Tính toán định lượng nguyên liệu, Luồng thanh toán). Trưởng nhóm và các thành viên cùng kiểm duyệt mã nguồn lần đầu. | Cải thiện chất lượng tổng thể nhờ phát hiện lỗi sớm ở giai đoạn thiết kế; tăng hiệu quả xử lý lỗi trước khi tiến hành lập trình hàng loạt. |
| Áp dụng mô hình Scrum: Triển khai dự án theo từng giai đoạn (Sprints/Iterations). Thực hiện phân tích các cột mốc và rút kinh nghiệm về lỗi sau mỗi giai đoạn hoàn thành. | Giảm khoảng 4% tỷ lệ lỗi phát sinh và cải thiện 1% năng suất tổng thể nhờ tính linh hoạt và cải tiến liên tục. |

Bảng 4.1.5.2. Bảng Chiến lược đạt được mục tiêu chất lượng

1.5.3. Kiểm soát chất lượng

| Hạng mục kiểm duyệt | Hình thức | Người thực hiện | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài liệu phân tích nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu và Danh mục Use Case | Nhóm đánh giá | Product Owner, Scrum Master | Khi hoàn thành 90% phần yêu cầu |
| Tài liệu thiết kế (Design), mô hình đối tượng (Object Model) | Nhóm đánh giá | Product Owner, Scrum Master | Khi hoàn thành 90% phần thiết kế |
| Kế hoạch giai đoạn (Stage plans) | Cá nhân kiểm tra | Scrum Master | Bắt đầu mỗi giai đoạn |
| Các đặc tả phức tạp (Sơ đồ luồng Order, kịch bản kiểm thử) | Nhóm đánh giá | Scrum Master, Thành viên nhóm | Sau khi hoàn thành thiết kế chi tiết |
| Mã nguồn (Code) | Nhóm đánh giá | Scrum Master, Thành viên nhóm | Sau khi lập trình xong các tính năng chính đầu tiên |

Bảng 4.1.5.3. Bảng Kiểm soát chất lượng

1.5.4. Chương trình đo lường (Measurements Program)

| Dữ liệu cần thu thập | Mục đích | Người chịu trách nhiệm | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy mô: Số dòng mã (KLOC) / Điểm chức năng (FP) | Tính toán chi phí và khối lượng thực tế của dự án. | Scrum Master, Product Owner | Kết thúc mỗi giai đoạn |
| Nỗ lực: Số ngày-công (Person-day) | dd-mm-yy | Tất cả thành viên | Hàng ngày |
| Chất lượng: Số lỗi phát hiện | Ngày | Scrum Master, Thành viên, Người hướng dẫn | Ngay sau khi kiểm duyệt hoặc kiểm thử |
| Tiến độ | Người | Scrum Master, Product Owner | Hàng tuần và kết thúc mỗi giai đoạn |

Bảng 4.1.5.4. Bảng Chương trình đo lường

1.5.5. Chiến lược Kiểm thử đơn vị

- Tiêu chí hoàn thành: Tiêu chí hoàn thành được thiết lập nhằm hai mục đích:

  - Xác định tiêu chí nghiệm thu cho chất lượng sản phẩm.

  - Xác định thời điểm việc kiểm thử được thực hiện thành công.

- Một tuyên bố rõ ràng về tiêu chí hoàn thành bao gồm:

  - Chức năng, hành vi hoặc điều kiện được đo lường (Ví dụ: tính toán đúng tổng tiền hóa đơn, trừ đúng lượng nguyên liệu trong kho).

  - Phương pháp đo lường.

  - Mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn đo lường.

- Các lưu ý đặc biệt: Phần này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nỗ lực kiểm thử:

  - Nguồn nhân lực: Sự sẵn sàng của các thành viên hoặc nhu cầu huy động hỗ trợ từ bên ngoài.

  - Ràng buộc: Giới hạn về thiết bị (máy tính, máy in hóa đơn thử nghiệm) hoặc sự thiếu hụt thiết bị chuyên dụng.

  - Yêu cầu đặc biệt: Lịch trình kiểm thử hoặc quyền truy cập vào hệ thống máy chủ (Server).

- Việc kiểm thử có thể tạm dừng khi:

  - Quá trình kiểm thử không còn mang lại hiệu quả (không tìm thêm được lỗi).

  - Đã đạt được độ bao phủ mã nguồn nhất định.

  - Đã tìm thấy số lượng lỗi mục tiêu dự kiến.

  - Thời gian theo lịch trình đã hết (tiệm cận ngày 20/12/2025).

1.5.6. Chiến lược Kiểm thử tích hợp

- Chiến lược từ dưới lên (Bottom-up Strategy):

  - Các thành phần cấp thấp (như Module Đăng nhập, Module Menu sản phẩm) được viết trước và tích hợp trước. Quá trình tích hợp diễn ra từ dưới lên trên. Nếu thành phần gọi (cấp cao hơn) chưa được phát triển, nó sẽ được thay thế bằng một thành phần giả lập gọi là Driver.

  - Thực tế: Sau khi hoàn thành mỗi hạng mục trong danh sách tồn đọng (Product Backlog), nhóm sẽ kiểm thử tích hợp ngay để đảm bảo tính năng mới không phá vỡ các tính năng cũ.

- Chiến lược tích hợp đồng loạt (Big Bang Strategy):

  - Tất cả các thành phần được kết hợp cùng một lúc, không theo thứ tự cụ thể, ngoại trừ việc tất cả phải được tích hợp đồng thời.

  - Thực tế: Gần cuối dự án, nhóm áp dụng chiến thuật này để kiểm tra toàn bộ ứng dụng Web Quản lý Cà phê nhằm đảm bảo tất cả các User Story (từ US 01 đến US 15) hoạt động trơn tru với nhau.

1.5.7. Chiến lược Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử hệ thống (ST) là kỹ thuật kiểm thử hộp đen (black-box testing) được thực hiện để đánh giá mức độ tuân thủ của toàn bộ hệ thống so với các yêu cầu đã đặc tả ban đầu. Trong kiểm thử hệ thống, các chức năng và giao diện người dùng (UI) được kiểm tra từ đầu đến cuối (end-to-end).

- Đặc điểm: Thường được thực hiện bởi một nhóm độc lập (hoặc thành viên không trực tiếp viết mã tính năng đó) để đo lường chất lượng hệ thống một cách khách quan. Nó bao gồm cả kiểm thử chức năng (nghiệp vụ bán hàng, kho) và phi chức năng (tốc độ tải trang, bảo mật).

- Thực thi: Kiểm thử được thực hiện thành công trên một hệ thống đã tích hợp hoàn chỉnh dựa trên đánh giá về sự tuân thủ của hệ thống với các yêu cầu cụ thể của quán cà phê.

Việc kiểm thử có thể dừng lại khi:

- Tất cả các kịch bản kiểm thử (Test cases) đã được thực hiện.

- Thời gian dự án đã hết.

- Tất cả các lỗi (bugs) nghiêm trọng đã được sửa chữa và xác nhận đúng.

- Dựa trên đánh giá rủi ro đối với các tính năng quan trọng (như Thanh toán và Quản lý nguyên liệu).

2. Ước tính (Estimation)

2.1. Quy mô

Ước tính quy mô dựa trên số dòng mã (LOC) dự kiến cho các thành phần của hệ thống quản lý:

| Thành phần | Ước tính số dòng mã (LOC) |
| --- | --- |
| Giao diện Web (Web UI - React/HTML/CSS) | 1,900 |
| Xử lý dữ liệu Web (Data Processing) | 150 |
| Phía máy chủ (Web Backend - API/Logic) | 890 |
| TOTAL | 2,940 |

Bảng 4.2.1. Bảng Quy mô

2.2. Nỗ lực (Effort)

| Hoạt động / Quy trình | Tổng nỗ lực (pd) | Tỷ lệ (%) | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. | % | No. | % | No. | % |
| Phân tích yêu cầu | 24 | 11.4 | 8 | 15.1 | 8 | 10.7 | 8 | 9.8 |
| Thiết kế | 24 | 11.4 | 10 | 18.9 | 10 | 13.3 | 4 | 4.9 |
| Lập trình | 64 | 30.5 | 12 | 22.6 | 22 | 29.3 | 30 | 36.6 |
| Kiểm thử đơn vị | 18 | 8.6 | 4 | 7.5 | 7 | 9.3 | 7 | 8.5 |
| Kiểm thử hệ thống | 20 | 9.5 | 4 | 7.5 | 8 | 10.7 | 8 | 9.8 |
| Triển khai | 18 | 8.6 | 4 | 7.5 | 7 | 9.3 | 7 | 8.5 |
| Hỗ trợ nghiệm thu | 6 | 2.8 | 1 | 1.9 | 2 | 2.7 | 3 | 3.7 |
| Lập kế hoạch dự án | 12 | 5.7 | 4 | 7.5 | 4 | 5.3 | 4 | 4.9 |
| Giám sát dự án | 6 | 2.8 | 2 | 3.8 | 2 | 2.7 | 2 | 2.4 |
| Đảm bảo chất lượng | 8 | 3.8 | 2 | 3.8 | 3 | 4.0 | 3 | 3.7 |
| Đào tạo | 10 | 4.9 | 2 | 3.8 | 2 | 2.7 | 6 | 7.3 |
| Total | 210 | 100 | 53 | 100 | 75 | 100 | 82 | 100 |

Bảng 4.2.2. Bảng Nỗ lực

2.3. Tiến độ

2.3.1. Các cột mốc dự án & Sản phẩm bàn giao

Dự án Hệ thống Quản lý quán Cà phê (C2SE.40) bắt đầu vào ngày 28/09/2025 và kết thúc vào ngày 20/12/2025.

| No | Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo (Initial) | 28/09/2025 | 30/09/2025 | Bản đề xuất dự án (Proposal), Đặc tả yêu cầu (SRS) |
| 2.1 | Sprint 1 | 16/10/2025 | 31/10/2025 | US 1, 2, 6, 9: Đăng ký, Đăng nhập, Quản lý tài khoản cá nhân, Quản lý thông tin người dùng. |
| 2.2 | Sprint 2 | 1/11/2025 | 16/11/2025 | US 3, 4, 5, 8: Mua sản phẩm, Quản lý giỏ hàng, Quản lý đơn hàng (User), Tìm kiếm sản phẩm |
| 2.3 | Sprint 3 | 17/11/2025 | 01/12/2025 | US 7, 10, 12, 15: Quản nguyên liệu, Quản lý mã giảm giá, Quản lý đơn hàng (Admin), Quản lý sản phẩm |
| 2.4 | Sprint 4 | 02/12/2025 | 14/12/2025 | US 11, 13, 14: Quản lý nhân sự, Quản lý hoạt đông kinh doanh, Quản lý lịch làm việc. |
| 3 | Phát hành cuối (Final) | 15/12/2025 | 17/12/2025 | Mã nguồn hoàn thiện, Biên bản họp, Tài liệu tổng kết |

Bảng 4.2.3. Bảng Cột mốc dự án & Sản phẩm bàn giao

2.4. Nguồn lực

| Họ và tên | Vai trò |
| --- | --- |
| Hoàng Kim Hùng | Product Owner (chủ sản phẩm) |
| Mai Thị Thanh Huyền | Scrum Master |
| Lâm Thị Thuỳ Dung | Thành viên |
| Lê Trung Tiến | Thành viên |
| Phạm Minh Tuấn | Thành viên |

Bảng 4.2.4. Bảng Nguồn lực

2.5. Cơ sở hạ tầng

| Công cụ / Sản phẩm | Mục đích | Thời điểm sẵn sàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Môi trường phát triển |  |  |  |
| Windows 10 trở lên | Hệ điều hành | Giai đoạn khởi tạo |  |
| SQL Server | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Giai đoạn xây dựng | Quản lý kho, đơn hàng |
| JavaScript, Java, HTML, CSS | Ngôn ngữ phát triển Web & Backend | Giai đoạn xây dựng |  |
| Các công cụ khác |  |  |  |
| GitHub, Google Drive | Quản lý mã nguồn & Tài liệu | Giai đoạn xây dựng |  |
| Discord | Họp trực tuyến & Giao tiếp | Giai đoạn xây dựng |  |

Bảng 4.2.5. Bảng Cơ sở hạ tầng

2.6. Kế hoạch đào tạo

| Nội dung đào tạo | Đối tượng | Thời lượng | Điều kiện miễn giảm |
| --- | --- | --- | --- |
| Kỹ thuật (Technical) |  |  |  |
| NoScript / Security cơ bản | Tất cả thành viên | 7 ngày | Bắt buộc |
| Kế hoạch giai đoạn (Stage plans) | Tất cả thành viên | 7 ngày | Bắt buộc |
| Quy trình (Process) |  |  |  |
| Hệ thống quản lý chất lượng | Tất cả thành viên | 3 giờ | Bắt buộc |
| Quản lý cấu hình | Tất cả thành viên | 3 giờ | Bắt buộc |
| Đánh giá nhóm | Tất cả thành viên | 7 giờ | Bắt buộc |
| Phòng ngừa lỗi | Tất cả thành viên | 4 giờ | Bắt buộc |
| Công cụ SPC (Kiểm soát quy trình) | Tất cả thành viên | 1 giờ | Bắt buộc |
| Phương pháp luận RUP / Agile | Tất cả thành viên | 1 giờ | Bắt buộc |

Bảng 4.2.6. Bảng Kế hoạch đào tạo

2.7. Tài chính

| Danh mục | Tổng ngân sách (USD) | % | Sep | Oct | Nov | Dec | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mua sắm (COTS) | 150 | 18.0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Phần mềm/Thiết bị hỗ trợ |
| Team building | 200 | 24.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | Gắn kết 5 thành viên nhóm |
| Công cụ (Tools) | 100 | 12.0 | 70 | 10 | 10 | 10 | Hosting, Domain, Bản quyền |
| Đào tạo | 80 | 9.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | Khóa học kỹ thuật đầu dự án |
| Hoạt động kiểm duyệt | 250 | 30.1 | 30 | 70 | 80 | 70 | Review tài liệu và Code |
| Khác | 50 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | 20 | Chi phí phát sinh |
| TOTAL | 830 | 100 | 240 | 190 | 200 | 200 |  |

Bảng 4.2.7. Bảng Tài chính

3. Tổ chức dự án (Project organization)

| Vai trò | Trách nhiệm | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | - Xác định và mô tả các hạng mục trong Product Backlog. - Quyết định mức độ ưu tiên của các tính năng (US 01 - US 15). - Nghiệm thu các tính năng sau khi hoàn thành. - Đảm bảo tính minh bạch về khối lượng công việc sắp tới. | Hoàng Kim Hùng |
| Scrum Master | - Loại bỏ các rào cản cản trở tiến độ nhóm. - Thiết lập môi trường làm việc hiệu quả. - Điều phối các buổi họp Daily Stand-up, Sprint Review và Retrospective. | Mai Thị Thanh huyền |
| Nhóm phát triển | - Tự tổ chức và thực hiện chuyển đổi Backlog thành các tính năng hoàn thiện. - Hoạt động đa chức năng (bao gồm cả phân tích, lập trình và kiểm thử). - Cùng chịu trách nhiệm về chất lượng cuối cùng của hệ thống quản lý quán cà phê. - Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã cam kết trong mỗi Sprint. | Tất cả thành viên |

Bảng 4.3. Bảng Tổ chức dự án

4. Khía cạnh bảo mật (Security aspects)

- Bảo mật dữ liệu khách hàng: Mã hóa thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của khách hàng để tránh rò rỉ dữ liệu.

- Phân quyền truy cập (Access Control): Đảm bảo nhân viên chỉ có quyền truy cập vào mục Order/Thanh toán, trong khi chỉ Admin (chủ quán) mới có quyền xem báo cáo doanh thu và quản lý kho nguyên liệu.

- Bảo mật giao dịch: Đảm bảo các luồng thanh toán (nếu có tích hợp ví điện tử) được thực hiện qua các cổng an toàn, có xác thực.

- Sao lưu dữ liệu: Thiết kế cơ chế sao lưu định kỳ cho cơ sở dữ liệu SQL Server để đề phòng sự cố mất mát dữ liệu kinh doanh.