TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH ĐÀ NẴNG

KHOA TOÁN TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Tên đề tài

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO THUÊ XE ĐẠP CÔNG CỘNG

🙠🖎🕮✍🙢

TÀI LIỆU PRODUCT BACKLOG

GVHD: TS. NGUYỄN TẤN THUẬN

Nhóm sinh viên: 01

Trần Minh Anh              - 22103001

Trần Trúc Hài                - 22103020

Nguyễn Văn Niên          - 22103048

Ngô Thiên Phúc             - 22103051

Nguyễn Đức Thành        - 22103062

Nguyễn Thị Kim Thúy   - 22103070

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2025

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	2

1.1. Mục đích	2

1.2. Phạm vi	2

2. Product Backlog Items	3

3. Product Backlog	3

# Giới thiệu

## Mục đích

## Mục đích của tài liệu Product Backlog

Product Backlog là danh sách tập hợp tất cả các yêu cầu, tính năng, ý tưởng, lỗi cần sửa hoặc cải tiến của sản phẩm.
Mục đích chính của tài liệu này là:

- Xác định và lưu trữ tất cả những gì cần làm để phát triển sản phẩm — tức là mô tả phạm vi công việc của dự án.

- Giúp Product Owner quản lý tầm nhìn sản phẩm, đảm bảo nhóm phát triển luôn tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất.

- Tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch Sprint (chọn các mục tiêu cụ thể để thực hiện trong mỗi chu kỳ).

- Giúp nhóm làm việc minh bạch – mọi thành viên đều thấy rõ những hạng mục nào cần ưu tiên và tại sao.

- Là công cụ thích nghi linh hoạt, được cập nhật thường xuyên khi nhu cầu hoặc thị trường thay đổi.

Nhiệm vụ của tài liệu Product Backlog

Tài liệu này có các nhiệm vụ chính sau:

- Ghi nhận yêu cầu sản phẩm

  - Bao gồm mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật, lỗi, hoặc nhiệm vụ liên quan đến phát triển sản phẩm.

- Sắp xếp mức độ ưu tiên (Prioritization)

  - Product Owner xác định thứ tự các mục theo giá trị kinh doanh, độ khẩn cấp, hoặc rủi ro.

- Làm rõ yêu cầu (Refinement / Grooming)

  - Các hạng mục được bổ sung chi tiết dần: mô tả, tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria), ước lượng công việc.

- Hỗ trợ lập kế hoạch Sprint

  - Khi nhóm bắt đầu một Sprint, họ chọn các mục ưu tiên cao nhất từ Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

- Theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm

  - Giúp nhóm và các bên liên quan biết sản phẩm đang ở đâu và còn những gì chưa hoàn thành.

# Product Backlog Items

Bảng độ ưu tiên

| Mức độ | Mô tả |
| --- | --- |
| 1 | Mức độ Rất cần thiết |
| 2 | Mức độ Cần thiết |
| 3 | Mức độ chưa cần thiết |

# Product Backlog

| PBID | Chủ đề | Đối tượng | Sử dụng | Mục đích | Số lượng (giờ) | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB1 | Đăng ký | Người sử dụng | Đăng ký tài khoản mới | Để trở thành một thành viên và có thể sử dụng các chức năng của Website | 52 | 1 |
| PB2 | Đăng nhập | Người sử dụng | Khi muốn sử dụng các chức năng của Website bán cà phê trực tuyến | Để đăng nhập vào website và sử dụng đầy đủ các chức năng | 54 | 1 |
| PB3 | Đăng xuất | Người sử dụng | Đăng xuất tài khoản ra khỏi hệ thống sau khi hoàn thành công việc | Tôi có thể bảo mật thông tin tài khoản của mình. | 48 | 1 |
| PB4 | Tìm kiếm và xem sản phẩm | Người sử dụng | Khi tìm kiếm cà phê hoặc sản phẩm liên quan | Tôi có thể tìm kiếm và chọn được sản phẩm phù hợp nhu cầu | 94 | 1 |
| PB5 | Mua sắm sản phẩm | Người sử dụng | Sử dụng khi muốn đặt hàng | Để hoàn tất việc mua sắm trực tuyến. | 94 | 1 |
| PB6 | Quản lý giỏ hàng | Người sử dụng | Khi mua sắm trên website | Để quản lý đơn hàng trước khi thanh toán. | 62 | 1 |
| PB7 | Theo dõi đơn hàng | Người sử dụng | Khi đặt hàng thành công | Tôi có thể theo dõi trạng thái đơn hàng (đã xác nhận, đang giao, hoàn tất) để chủ động trong việc nhận hàng. | 90 | 2 |
| PB8 | Quản lý tài khoản cá nhân | Người sử dụng | Khi sử dụng tài khoản cá nhân | Tôi có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, lưu địa chỉ giao hàng để dễ dàng quản lý hồ sơ và thuận tiện cho các lần mua hàng sau. | 90 | 2 |
| PB9 | Quản lý nguyên liệu | Quản trị viên | Khi quản lý kho nguyên liệu cà phê | Để đảm bảo đủ hàng phục vụ sản xuất và bán hàng | 90 | 2 |
| PB10 | Quản lý thông tin người dùng | Quản trị viên | Khi theo dõi hoạt động của khách hàng | Tôi có thể xem, chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản người dùng nếu cần để đảm bảo an toàn và kiểm soát hệ thống | 90 | 2 |
| PB11 | Quản lý mã giảm giá | Nhân viên hoặc quản trị viên | Khi tổ chức chương trình khuyến mãi | Tôi có thể tạo, chỉnh sửa và hủy các mã giảm giá để thu hút khách hàng và tăng doanh thu | 54 | 2 |
| PB12 | Quản lý nhân sự | Quản trị viên | Khi phân công công việc cho nhân viên | Tôi có thể thêm, sửa, xóa thông tin nhân sự và phân quyền để tối ưu hóa quản lý nội bộ và vận hành hiệu quả | 72 | 3 |
| PB13 | Quản lý đơn hàng | Quản trị viên | Khi theo dõi đơn hàng của khách hàng | Tôi có thể xem, cập nhật trạng thái đơn hàng (chờ xử lý, đang giao, đã hoàn tất, hủy) để dễ dàng quản lý và đảm bảo đơn hàng được xử lý đúng tiến độ. | 90 | 3 |
| PB14 | Quản lý hoạt động kinh doanh | Quản trị viên | Khi muốn đánh giá tình hình kinh doanh | Tôi có thể thống kê doanh thu, lợi nhuận, số lượng đơn hàng và khách hàng theo ngày, tháng, năm để đưa ra chiến lược và quyết định phát triển phù hợp | 108 | 3 |
| PB15 | Đánh giá chất lượng phục vụ | Quản trị viên hoặc người sử dụng | Khi muốn đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên | Tôi có thể góp ý, quản lý nhân viên để giúp người dùng có trãi nghiệm dịch vụ tốt nhất | 90 | 3 |
| PB16 | Phân quyền | Admin | Cấp quyền | Phân biệt vai trò: CSKH, kỹ thuật, v.v. | 56 | 1 |

Theo từng Sprint

|  | PBID | Từ Ngày | Đến Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT1 | PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 | 15/12/2023 | 11/01/2024 |
| SPRINT2 | PB6, PB7, PB8, PB9 | 12/01/2024 | 03/02/2024 |
| SPRINT3 | PB10, PB11, PB12, PB13 | 04/02/2024 | 23/02/2024 |
| SPRINT4 | PB14, PB15,PB16 | 09/07/2025 | 22/07/2025 |